UMOWA ZP.………………………………2017

Zawarta w dniu …………………………. 2017 roku  pomiędzy Gminą Tyszowce
z siedzibą w Tyszowcach  przy ul. 3 Maja 8; NIP 921 198 72 90; REGON  950369050 zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Mariusza Zająca – Burmistrza Tyszowiec,

przy kontrasygnacie

Krystyny Leja – Skarbnika Gminy,

a

............................................................................, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ...................., ............................. pod numerem KRS ........................ , NIP ............................, wysokość kapitału zakładowego: ................................... zł, zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działają:

1. ……………………….. - ………………………….

2. …………………………. - ………………………..

zwanymi dalej łącznie Stronami.

§ 1

- Zamawiający, w oparciu o przeprowadzony w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przetarg nieograniczony pt. Dostawa i montaż instalacji solarnych do budynków mieszkalnych osób fizycznych na terenie Gminy Tyszowce zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie realizowane w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce” współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020, Osi Priorytetowej IV, Działanie - Energia przyjazna środowisku 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE:

Dostawę i montaż kolektorów słonecznych w zakresie:

1) dostawę i montaż 228 szt. zestawów kolektorów słonecznych płaskich- przeszklonych     służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej, montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gminy Tyszowce, z czego:

a) 127 szt. zestawów składających się z 2 kolektorów słonecznych płaskich płytowych (montaż na dachu)

b)  33 szt. zestawów składających się z 3 kolektorów słonecznych płaskich (montaż na dachu)

c)  58 szt. zestawów składających się z 2 kolektorów słonecznych płaskich płytowych (montaż na elewacji),

d) 10 szt. zestawów składających się z 3 kolektorów słonecznych płaskich płytowych (montaż na elewacji),

zgodnie z wykazem nieruchomości stanowiącym Załącznik do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie dostawy i usługi objęte Umową na warunkach w niej określonych, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ (w szczególności: dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia) oraz w ofercie Wykonawcy.

- Pozostałe świadczenia Wykonawcy, które zobowiązany jest on spełnić na rzecz Zamawiającego w ramach obowiązków objętych przedmiotem umowy, własnym staraniem, przy użyciu własnych materiałów i na własny koszt, obejmują:

    - uruchomienie wykonanych instalacji solarnych;

    - wykonanie niezbędnych prób i odbiorów;

    - przeszkolenie wszystkich użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych instalacji solarnych  z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkowania, eksploatacji i serwisowania.

    - przeszkolenie w zakresie obsługi zainstalowanych instalacji solarnych jednej, wskazanej przez Zamawiającego osoby, która zostanie zatrudniona w Gminie Tyszowce do obsługi doraźnej i pomocy użytkownikom w obsłudze instalacji solarnych;

    - przedłożenie Zamawiającemu do odbioru końcowego wyliczenia sumarycznej mocy zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych;

    - przedłożenie Zamawiającemu pisemnego wyliczenia dotyczącego osiągnięcia wskaźników, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu;

    - Wykonawca do każdej instalacji solarnej  zobowiązany jest opracować instrukcję użytkowania, eksploatacji  i serwisowania. Instrukcja ta ma być opracowana na podstawie wytycznych producenta urządzeń, materiałów (kart technicznych, kart gwarancyjnych, instrukcji), które będą dołączone do powyższej instrukcji. W instrukcji muszą znaleźć się informacje między innymi  na temat: elementów eksploatacyjnych instalacji które należy wymieniać aby instalacja prawidłowo działała wraz  z informacją jak często należy je wymieniać, ponadto informacje na temat przeglądów okresowych poszczególnych elementów  instalacji solarnej. Wykonawca w powyższej instrukcji winien zawrzeć wszystkie informacje mające wpływ na prawidłowe działanie instalacji oraz jej trwałość;

    - Wykonawca wszystkie czynności dostaw i montażu urządzeń będzie wykonywał za pomocą grupy montażowej, z której przynajmniej jedna osoba posiada doświadczenie i kwalifikacje do montażu instalacji solarnej. Wymagane kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za montaż urządzeń to w szczególności : zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta instalacji solarnej wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego;

    - Wykonawca w okresie gwarancji, własnym kosztem i staraniem zapewni przegląd 
i serwis zainstalowanych instalacji solarnych, zgodnie z zaleceniami producenta, określonymi w dokumentach gwarancyjnych lub innych dokumentach, jak również zgodnie z poniższymi wymaganiami Zamawiającego:

a)  w 2020 r. Wykonawca przeprowadzi przegląd i serwis polegający na sprawdzeniu całości instalacji tzn:

-stanu kolektorów;

-ciśnieniu w instalacji;

-regulacji przepływów;

-regulacji automatyki sterującej;

-stanu ochrony zasobnika przez anodę tytanową;

-badaniu właściwości płynu solarnego (tj. odporności na zamarzanie, właściwości  absorpcji oraz oddawania ciepła);

-zasobnika solarnego;

oraz wszystkich innych elementów instalacji solarnej,

b) w 2023 r. Wykonawca przeprowadzi przegląd i serwis polegający na sprawdzeniu całości instalacji opisanej w pkt. a) z wyłączeniem badania właściwości płynu solarnego, a dodatkowo wykona na swój  koszt wymianę płynu solarnego i anody tytanowej na każdej instalacji.

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że zamontowane kolektory słoneczne zwiększą  wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych o min. 0,69 MW zaś roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tCO2/rok nie będzie niższy niż 2 083,92  
(w dniu odbioru końcowego) oraz, że jednostka wyprodukowanej energii cieplnej 
z zamontowanych instalacji nie będzie mniejsza niż – 365,93 MWht/rok, wynik taki zostanie osiągnięty po upływie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wyliczenie wskaźników powinno być dokonane na podstawie i zgodnie z Podręcznikiem monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej, instrukcjami obsługi producentów urządzeń, instrukcjami obsługi Gwaranta oraz przepisami BHP z najwyższą zawodową starannością, sumiennie. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego zrealizowania świadczeń objętych przedmiotem umowy, informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań.

6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla poszczególnych elementów składowych n/w instalacji co najmniej:

Instalacja kolektorów słonecznych:

    - Kolektor słoneczny – 10 lat

    - zbiornik solarny c.w.u  – 10 lat

    - Grupa pompowa – 5 lat

    - Naczynia przeponowe – 5 lat

    - Regulator (sterownik) solarny z czujnikiem – 5 lat

    - Wykonane roboty montażowe – 5 lat

    - Zestaw konstrukcji wsporczej – 10 lat

    - Pozostałe elementy instalacji (rury, armatura, złączki izolacje itp.) – 5 lat.

7. Wyłączenie zobowiązań wynikające z gwarancji jakości nie może obejmować zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek: chwilowych zaników napięcia, obciążenia śniegiem, braku możliwości w odbiorze ciepła, gradobicia, niskich temperatur itp.

8. Wymagany termin rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.

9. Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu  tj. 48 godziny . Czas reakcji serwisu oznacza czas, w którym Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia  wad/usterek od momentu przyjęcia zgłoszenia.

§ 2

Termin wykonania zamówienia:

1.  do dnia 30 lipca 2018 r. , wg następującego harmonogramu:

1) do dnia 30 marca 2018 roku – 98 instalacji  ( zgodnie z listą przekazaną w dniu podpisania umowy )

2) do dnia 30 maja 2018 roku – 76 instalacji ( zgodnie z listą przekazaną w dniu podpisania umowy )

3) do dnia 30 czerwca  2018 roku – 54 instalacje  ( zgodnie z listą przekazaną w dniu podpisania umowy )

4) do dnia 30.07.2018 roku – dostarczyć wyliczenia osiągniecia wskaźników o których mowa w §1ust.4 ( dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych)

2.  Świadczenia – dostawy i usługi objęte ust. 1 – będą spełniane sukcesywnie/częściowo, zgodnie z terminami określonymi w § 2 ust. 1 pkt. 1), 2), 3),

  - Świadczenie objęte § 1 ust. 3 pkt 9) wykonawca będzie świadczył od dnia odbioru częściowego do dnia udzielonej gwarancji na poszczególne elementy składowe w/w instalacji zgodnie z wymogami Zamawiającego.

4.  Stwierdzone wady i usterki na instalacjach solarnych użytkowanych w czasie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 48 godzin od daty otrzymania informacji od Zamawiającego lub użytkownika.

5. Termin prowadzenia jednostkowych prac montażowych, Wykonawca uzgodni 
z właścicielem danego budynku, przy czym informacja o zamiarze wykonywania prac musi być przekazana właścicielowi budynku i Zamawiającemu minimum na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac montażowych.

6.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania dostawy i montażu instalacji solarnej w jednym budynku w okresie nie dłuższym niż  3 dni.

§ 3

- Zamawiający oświadcza, że na mocy umów z właścicielami danego budynku, jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym wykonywane będą roboty polegające na dostawie i  montażu kolektorów słonecznych w terminie uzgodnionym przez Strony.

- Przekazanie terenu zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokołu przekazania terenu pod montaż w/w instalacji, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt zasilenie terenu 
w energię elektryczną oraz wodę i dokona oznakowania i zabezpieczenia terenu zgodnie 
z przepisami BHP.

- Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy terenu pod montaż do dnia odbioru zamontowanych instalacji [końcowego/częściowego], ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 435 Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody powstałe na tym terenie, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody w sąsiedztwie terenu pod montaż, powstałe w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy na tym terenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na terenie pod montaż, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przypadkową utratę materiałów, urządzeń, narzędzi, które znajdują się na w/w terenie pod jego opieką lub są w jego posiadaniu i są zmagazynowane 
w celu wykorzystania przy realizacji robót.

- Teren ten na każdym etapie winien być zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- Materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy albo na składowisku odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz.1987 ze zm.). Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca i jest zawarty 
w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

- W przypadku wycieku roztworu glikolu z instalacji solarnej płyn należy zebrać 
w odpowiednie naczynie unikając dostania się do środowiska i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz oddać firmie serwisującej instalacje solarne.

- Do dnia protokolarnego odbioru końcowego/częściowego zamontowanych instalacji Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować/usunąć z terenu przeznaczonego pod montaż sprzęt, materiały, narzędzia i obiekty, wykorzystywane dla potrzeb wykonywania robót.

§ 4

- Odbiór świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po ich spełnieniu przez Wykonawcę, 
w tym po pomyślnym uruchomieniu zamontowanych instalacji: kolektorów solarnych i po sprawdzeniu prawidłowości ich działania 
w zakresie wszystkich funkcji oraz po przeszkoleniu użytkowników w zakresie obsługi zamontowanych instalacji. O planowanym terminie odbioru końcowego/częściowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, co najmniej 7 dni przed tym terminem. Dokonanie odbioru końcowego/częściowego potwierdzone zostanie w formie pisemnego protokołu odbioru, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić udział swojego upoważnionego przedstawiciela  w czynnościach odbioru końcowego/częściowego przedmiotu umowy. Podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron pisemny protokół odbioru końcowego/częściowego przedmiotu umowy (bez zastrzeżeń) stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę częściowej lub końcowej faktury VAT.

- Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego/częściowego, jeżeli 
w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego/częściowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający może wyznaczyć termin na usunięcie stwierdzonych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia, użyte do usunięcia wad.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru w/w świadczeń w przypadku braku dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 6) oraz innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę obowiązków:

1) uważa się datę podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron pisemnego protokołu odbioru częściowego - bez zastrzeżeń do dnia 30 marca 2018 r.;

2) uważa się datę podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron pisemnego protokołu odbioru częściowego - bez zastrzeżeń do dnia 30 maja 2018 r.;

3) uważa się datę podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron pisemnego protokołu odbioru częściowego - bez zastrzeżeń do dnia 30 czerwca 2018 r.;

4) uważa się datę przekazania przez upoważnionych przedstawicieli Stron - wskaźników  określonych w §2 ust. 1 pkt. 4  - bez zastrzeżeń do dnia 30 lipca 2018 r.

- Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę końcowego odbioru robót bez wad i usterek.

- Odbiór świadczenia, o którym  mowa w § 1 ust. 3 pkt. 6) nastąpi po zaakceptowania przez Zamawiającego - bez zastrzeżeń, pisemnego wyliczenia Wykonawcy, dotyczącego osiągnięcia wskaźników, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest po roku od podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron pisemnego protokołu odbioru końcowego, przedłożyć Zamawiającemu pisemne wyliczenie dotyczące osiągnięcia wskaźnika

(jednostka wyprodukowanej energii cieplnej) o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy. Jeżeli w toku oceny do w/w wyliczenia, Zamawiający zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do tych zastrzeżeń w terminie 7 dni. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego wyliczenia dotyczącego osiągnięcia wskaźnika, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.

- Strony zgodnie ustalają, że w ostatnim miesiącu przed upływem okresu gwarancji jakości, (liczonym od dat odbiorów częściowych) zgodnym z datami odbioru  określonego w niniejszej Umowie, przez komisję powołaną przez Zamawiającego 
z udziałem Wykonawcy, zostanie dokonany przegląd zamontowanych zestawów kolektorów słonecznych tzw. przegląd gwarancyjny, wymagający potwierdzenia 
w formie pisemnego Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Przegląd gwarancyjny będzie miał na celu stwierdzenie, że objęte gwarancją jakości w/w zestawy - nie mają wad. W Protokole Przeglądu Gwarancyjnego winny zostać wpisane wszystkie Wady stwierdzone podczas tego przeglądu, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 5

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją projektową 
z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.) oraz dokumentacją projektową.

- Na każde żądanie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, 
o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- ustanowienie osoby do czynności montażowych posiadającej doświadczenie przy montażu instalacji solarnej i posiadającej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta instalacji solarnej lub dokument potwierdzający kwalifikacje do montażu instalacji solarnych  wydany przez Urząd Dozoru Technicznego;

- wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową oraz o opis przedmiotu zamówienia;

- przedkładanie Inspektorowi nadzoru aprobat technicznych lub aktualnych świadectw dopuszczenia na materiały przeznaczone do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami opisanymi w SIWZ;

- utrzymanie ładu i porządku na terenie montażu w/w zestawów;

- informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

§ 6

      - Za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, objętego niniejszą umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………… zł (słownie ……..........................………………… złotych) netto, powiększone o naliczony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami podatek VAT, tj., kwotę………………. zł. brutto (słownie:.............................. brutto).

      - Wynagrodzenie powyższe jest rozumiane jako stałe w okresie obowiązywania umowy 
i uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Kwota wynagrodzenia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków określonych w niniejszej umowie i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy oraz osób, którymi się on posługuje, z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy.

§ 7

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 
….. dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktur VAT, wystawianych na następujących zasadach:

  - po odbiorze częściowym dostaw i montażu instalacji przewidzianych do wykonania do dnia 30 marca 2018r. ( § 2 ust. 1 pkt. 1), w oparciu o fakturę VAT, obejmującą kwotę wyliczoną jako:

- suma iloczynu ilości zamontowanych kolektorów słonecznych i ceny jednostkowej dla danego rodzaju instalacji podanej w ofercie Wykonawcy,

  - po odbiorze częściowym dostaw i montażu instalacji przewidzianych do wykonania do dnia 30 maja 2018 roku ( § 2 ust. 1 pkt. 2), w oparciu o fakturę VAT, obejmującą kwotę wyliczoną jako:

- suma iloczynu ilości zamontowanych kolektorów słonecznych i ceny jednostkowej dla danego rodzaju instalacji podanej w ofercie Wykonawcy,

3)    po odbiorze częściowym dostaw i montażu instalacji przewidzianych do wykonania do dnia 30 czerwca 2018 roku ( § 2 ust. 1 pkt. 3), w oparciu o fakturę VAT, obejmującą kwotę wyliczoną jako:

- suma iloczynu ilości zamontowanych kolektorów słonecznych i ceny jednostkowej dla danego rodzaju instalacji podanej w ofercie Wykonawcy.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego będzie wypłacane wynagrodzenie należne Wykonawcy.

§ 8

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 6 ust. 1 Umowy.

- Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
z następujących form:

  - w pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

    - Zamawiający wyraża zgodę na wnoszenie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy.

    - W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowić zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spełniać następujące wymagania:

    - musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde żądanie Zamawiającego,

    - w gwarancji winna znajdować się nazwa banku oraz rachunek, na który uiszczona zostanie zapłata w przypadku skorzystania z gwarancji,

    - jej treść nie może zawierać zapisów takich jak: potwierdzenia podpisów złożonych na wezwaniu do zapłaty przez bank, w którym Zamawiający prowadzi rachunek, obowiązku podpisania wezwania w obecności przedstawiciela banku/notariusza, przekazywania wezwania za pośrednictwem banku w którym Zamawiający prowadzi rachunek,

    - kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% określonej w ust. 1 i zostanie zwrócona nie później niż po upływie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady (art. 151, ust. 3, PZP).

§ 9

- Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela Pana/Panią ……………………………… do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich czynnościach objętych niniejszą umową, przy czym nie stanowi to pełnomocnictwa upoważniającego do zmiany lub rozwiązania umowy.

- Zamawiający wyznacza na swojego przedstawiciela: ……………………………………….., do reprezentowania Zamawiającego we wszystkich sytuacjach dotyczących przedmiotu zamówienia objętych niniejszą umową, przy czym nie stanowi to pełnomocnictwa, upoważniającego do zmiany lub rozwiązania umowy.

§ 10

  - Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego i utracone przez niego korzyści, będące następstwem ujawnionych wad zestawów kolektorów słonecznych.

  - Za datę rozpoczęcia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, uważa się datę podpisania protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy (bez zastrzeżeń).

  - Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Wykonawca poza udzieloną przez siebie gwarancją, zobowiązany jest wówczas przekazać Zamawiającemu gwarancję danego producenta.

  - Zamawiający ma prawo w każdej chwili nakazać przeprowadzenie inspekcji lub prób 
i badań każdego elementu z zastosowaniem metody, którą uzna za najbardziej odpowiednią, włączając w to demontaż, kiedy w jego ocenie okaże się to konieczne, przyjmując wówczas na siebie odpowiedzialność jedynie za powstałe koszty inspekcji, prób oraz badań 
i wyłącznie, gdy wykonanie  kontroli okaże się należyte.

  - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany części, które 
w okresie gwarancji jakości/lub rękojmi za wady okażą się niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek złego materiału, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności lub wadliwego wykonania lub z innych przyczyn, przy czym Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu.

  - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, tj. według wyboru Zamawiającego do bezpłatnej naprawy lub wymiany [elementów] części, które w okresie gwarancji i/lub rękojmi za wady okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn.

  - Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad przedmiotu umowy zaistniałych w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady 
w ciągu 48 godzin od chwili doręczenia mu zgłoszenia, wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Okres każdej naprawy nie może przekroczyć 48 godzin od chwili doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

  - Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad, w czasie określonym w ust. 7, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie, lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, 
i obciążyć wynikającymi z tego powodu kosztami Wykonawcę.

  - Wykonawca w okresie 5 lat od daty odbioru końcowego wszystkich zestawów, na własny koszt 
i własnym staraniem zapewni przegląd i serwis zamontowanych zestawów kolektorów słonecznych  zgodnie z zaleceniami producenta, określonymi w dokumentach gwarancyjnych lub innych dokumentach, jak również zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w § 1 ust. 3 pkt 9 umowy.

  - Wszelkie uzasadnione koszty obsługi serwisowej w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca natomiast koszty wykonania serwisu pogwarancyjnego w przypadku skorzystania 
z tej możliwości przez Zamawiającego, pokrywać będzie Zamawiający.

  - W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.

  - W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do zasadności reklamacji Strony zlecą wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty ekspertyzy ponosi Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy Strony w ciągu 14 dni nie uzgodnią osoby niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługuje Zamawiającemu. 
W przypadku, gdy ekspertyza ta potwierdzi stanowisko Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Zamawiającego kosztów tej ekspertyzy.

§ 11

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- z tytułu opóźnienia się przez Wykonawcę z wykonaniem obowiązków umownych 
w stosunku do terminów, określonych w § 2 ust. 1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- z tytułu opóźnienia się przez Wykonawcę z przystąpieniem do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym/końcowym przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi za wady/ gwarancji jakości, w stosunku do terminu, określonego w § 4 ust. 3 lub w § 10 ust. 7 niniejszej umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- z tytułu opóźnienia się przez Wykonawcę  w spełnieniu 	świadczenia objętego § 1 ust. 3 pkt. 6) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy;

- za brak osoby o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 8 w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;

- Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

Aby dokonać skutecznego odstąpienia, Wykonawca pierwszy obowiązany jest wezwać na piśmie Zamawiającego do zaprzestania naruszeń uniemożliwiających wykonanie przez niego umowy  i udzielenie Zamawiającemu miesięcznego terminu na zaprzestanie czynności lub usunięcie naruszeń z zastrzeżeniem, że w przypadku bezskutecznego upływu terminu będzie mu przysługiwało skuteczne prawo odstąpienia od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, określonych w ust. 1. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych na podstawie ust. 1 lit. „a)”, „b)”, „c)” „d)”, „e)” i „f)”. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie ust. 1 lit. „a)”, „b)”, „c)” „d)”, „e)” i „f)” niniejszego paragrafu.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdyby zamontowane kolektory słoneczne  nie zwiększyły wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych o min. 0,69 MW ( w dniu odbioru końcowego), oraz jednostka wyprodukowanej energii cieplnej z zamontowanych instalacji będzie mniejsza niż – 365,93 Mwht/rok, oraz roczny spadek emisji gazów cieplarnianych t/CO2/ rok będzie niższy niż 2 083,92 ( po upływie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego) - Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie szkody, które poniesie Zamawiający z tego tytułu, zaś w szczególności za zwrot środków UE otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV, Działanie - Energia przyjazna środowisku 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

§ 12

1.	Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam, za wyjątkiem następującego zakresu: _________________________________

który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. 	Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w Ofercie, bez zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. 	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i montaż, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. 	Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i montaż w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy i montażu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania wskazane w § 2 niniejszej umowy;

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

- umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w Ofercie Wykonawcy;

- umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający.

5. 	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i montaż, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. 	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i montaż, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. 	Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i montaż, w przypadkach, o których mowa w ust.4.

8. 	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i montaż, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez  Zamawiającego.

9. 	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy 
i montaż przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.

10. 	Przepisy ust. 2 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane dostawy i montaż jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział 
w realizacji odebranych dostaw i montaży tj. polecenie dokonania przelewu oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i montaż, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i montaż, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

13. 	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i montaż po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.

14. 	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. 	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  w ust. 14. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

16. 	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

2) 	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) 	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy /usługodawcy/ dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 Umowy, a także będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych.

20. 	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/usługodawców/ dostawców jak za swoje własne.

§ 13

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

2.  Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy.

§ 14

- Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności dostarczenia innych, niż określone w Umowie produktów, spowodowane zakończeniem ich produkcji lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić (np. przedłożyć oświadczenie producenta produktu) Zamawiającemu powyższe okoliczności. Parametry zastępowanych produktów nie mogą być gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie terminu wykonania umowy:

  - w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, trzęsienia ziemi, i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;

  - w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą ukończenie dostaw i montażu, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku po akceptacji na piśmie przez Zamawiającego;

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (ciągłe opady atmosferyczne);

  - w przypadku braku dostępu Wykonawcy do miejsca realizacji zadania przez właściciela nieruchomości/ użytkownika Instalacji solarnej,

  - w przypadku zniszczenia/uszkodzenia budynku na którym miała być zainstalowana instalacja solarna,

  - jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron,

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 15

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia niniejszej umowy i wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia zawartego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

- Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w ust. 2, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw.

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Załącznikami  do niniejszej umowy są:

1) SIWZ wraz z załącznikami;

2) Oferta Wykonawcy.

3) wykaz nieruchomości, na których realizowany będzie przedmiot zamówienia.

…………………………………..					               …………………………….

WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY