Tyszowce, dnia 07 maja 2024 r.

- do potencjalnych Wykonawców –

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Leonarda, ul. Kościelna 27, 22-630 Tyszowce, REGON 040118319 ; NIP 921 13 77 137; tel. 604 775 955, e-mail: piotrkawecki@o2.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem prowadzonego postępowania jest realizacja inwestycji dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, obejmującej wykonanie inwestycji pn. „Prace konserwatorskie                                                w kościele parafialnym pw. św. Leonarda w Tyszowcach". Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Zakres prac remontowo-konserwatorskich obejmuje:

- roboty posadzkowe,

- roboty tynkarskie,

- ocieplenie poddasza,

- przebudowa wejścia,

- wymiana ślusarki na stolarkę.

Szczegółowy zakres robót określono w dokumentach: Projekt architektoniczno – budowlany  oraz Projekt zagospodarowania terenu, na działce nr 1609 w m. Tyszowce oraz przedmiarze robót.

Z uwagi na zakres prac oraz ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego, Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna ma charakter fakultatywny.

3. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 13 miesięcy od podpisania umowy.

4. Warunki udziału i przesłanki wykluczenia Wykonawcy w postępowaniu:

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualne

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o kwocie ubezpieczenia nie mniejszej niż cena złożonej oferty brutto.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Konsorcjum. W takim wypadku

członkowie Konsorcjum muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału postawione w

zapytaniu ofertowym. Oświadczenie (załącznik Nr 2) musi być złożone przez każdego z członków Konsorcjum, natomiast w treści oferty należy wskazać wszystkich członków Konsorcjum z jednoczesnym określeniem Lidera i członków Konsorcjum. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało uprawnienie do reprezentacji Konsorcjum przez osobę podpisującą ofertę. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał dostarczenia umowy Konsorcjum regulującej współpracę członków Konsorcjum                          w zakresie realizacji robót.

Oferta:

- która nie spełnia warunku określonego w pkt 4, z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania zgodnie z opisem zawartym w niniejszym punkcie,

- która (jeżeli dotyczy) nie zawiera pełnomocnictwa osoby podpisującej ofertę w sytuacji, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów (CEiDG albo KRS) lub pełnomocnictwa udzielonego osobie reprezentującej konsorcjum zostanie odrzucona ze względów formalnych,

- oferuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu

zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag, zostanie odrzucona ze względów

formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie.

Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących

dokumentów wymaganych w ramach zapytania ofertowego.

4.2. Wykluczenie wykonawcy: na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.                w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej                w dniu 24 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.), zwana dalej „ustawą sankcyjną”                    z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

4.3. Pozostały zakres wykluczenia: Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom,

który/które:

a) nie złożyły w odpowiedzi na ewentualne wezwanie Zamawiającego kompletnej oferty wraz

ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i nie spełniają wymagań wymienionych w pkt 4.1.

b) złożyły ofertę podpisaną przez nieupoważnioną osobę,

c) złożyły więcej niż jedną ofertę w postępowaniu, bądź złożyły ofertę po wskazanym terminie składania.

d) są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego

imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru

Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako

wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim,                        w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Kod CPV: 45212361-4 Roboty budowlane w zakresie kościołów

6. Miejsce, termin i sposób składania ofert

6.1. Wypełnioną i podpisaną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10 czerwca 2024 r.  Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Leonarda w Tyszowcach, ul. Kościelna 27, 22-630 Tyszowce. Za datę wpływu oferty wysłanej listownie, uważa się datę odbioru przesyłki przez parafię.                                   O zachowaniu terminu nie decyduje data nadania listu poleconego.

6.2. Ofertę należy złożyć osobiście w formie papierowej, po uprzednim kontakcie telefonicznym z ks. Piotrem Kawecki , tel. 604 775 955 lub listownie na adres Zamawiającego: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Leonarda w Tyszowcach, ul. Kościelna 27,  22-630 Tyszowce

6.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:

- nazwę i adres Zamawiającego (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Leonarda w Tyszowcach, ul. Kościelna 27, 22-630 Tyszowce);

- nazwę i adres Wykonawcy oraz

- zamieścić następujący opis: Oferta do zapytania ofertowego na realizację inwestycji

„Prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. św. Leonarda w Tyszowcach".

6.3. Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.                W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów (CEiDG albo KRS) lub pełnomocnictwa dla osoby reprezentujące konsorcjum - oferta, do której nie dołączono pełnomocnictwa, zostanie odrzucona ze względów formalnych.

6.4. Wykonawca składa następujące dokumenty stanowiące kompletną ofertę:

a) formularz oferty (oryginał) - Załącznik nr 1

b) oświadczenie Wykonawcy (oryginał) - Załącznik nr 2

c) oświadczenie Wykonawcy (oryginał) - Załącznik nr 3

d) oświadczenie Wykonawcy (oryginał) - Załącznik nr 4

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),

W oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy złożyć:

d) polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia.

6.5. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu daty

terminu składania ofert.

7. Kryteria oceny, które zostaną zastosowane przy wyborze oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa

oferowana cena brutto spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu - Cena 100 %;

Ocena punktowa będzie obliczana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------ x 100 pkt

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

8. Warunki płatności - istotne postanowienia umowy

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zgodnie                             z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wstępnej Promesie dofinansowania inwestycji Nr RPOZ/2022/12575/PolskiLad. Rozliczenia                                    z Wykonawcą będą następować na podstawie faktury częściowej oraz faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę, na następujących zasadach:

1) Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktury częściowej oraz faktury końcowej, wystawionych w oparciu o protokoły odbioru (częściowy oraz końcowy),

2) Podstawą fakturowania częściowego będzie protokół odbioru częściowego robót wtoku, zawierające w szczególności procentowe wskaźniki stanu zaawansowania robót, sporządzone przez Wykonawcę,

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wypłacone w dwóch częściach, w sposób następujący:

a) podstawą do wypłaty pierwszej części wynagrodzenia będzie wykonanie przez Wykonawcę etapu prac, który zostanie określony i uzgodniony przez strony Umowy w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Wykonawca po zakończeniu tego etapu prac otrzyma wynagrodzenie z zastrzeżeniem, że łączna wartość pierwszej części wynagrodzenia nie będzie większa niż kwota wkładu własnego Zamawiającego do projektu zgodnie z wytycznymi programu Polski Ład oraz do 50%wartości pierwszej transzy dofinansowania z Polskiego Ładu.

b) druga część wynagrodzenia zostanie wypłacona po wykonaniu pozostałych robót przedmiotu zamówienia w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, przy czym procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury częściowej w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokołem odbioru robót). Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, płatną w terminie do 30 dni, licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

3. Strony ustalają, że płatność faktur uzależniona jest od otrzymania przez zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki te przekazywane są zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiającego wypłaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie na skutek niezależnych o zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK środków z Funduszu, wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiającego środków pochodzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewni finansowanie wykonania przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy przyznanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

3) Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze/fakturach. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami w sprawie zamówienia:

ks. Piotr Kawecki, tel. 604 775 955.

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:

10.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz przedłożą Wykaz robót budowlanych, potwierdzający:

1.1. wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych, które polegały na przebudowie lub remoncie lub renowacji budynku. budynków lub obiektu/obiektów budowlanych wpisanego/wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków wraz z odtworzeniem posadzki o powierzchni min. 300m2, o wartości minimum 800 000,00 zł brutto

1.2. Dysponują lub będą dysponować podczas realizacji zamówienia min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej których zakres umożliwia mu kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia oraz spełnia wymagania wskazane w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami."

11. Sposób przygotowania oferty

11.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę oferty brutto w PLN, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości przedmiotu zamówienia.

Cenę oferty brutto podlegającą ocenie należy wskazać w Formularzu Oferty (Załącznik Nr 1),

liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

11.2. Oferta, pod rygorem nieważności musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę,

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta powinna być sporządzona i wypełniona wg wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego oraz zawierać wymagane załączniki określone w pkt. 6.4. niniejszego zapytania.

12. Pozostałe informacje o zamówieniu:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,

bez podania przyczyn.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego

zapytania ofertowego.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Gwarancja na wykonane roboty budowlane, konserwatorskie i restauracyjne wynosi minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag.

13. Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy uwzględniający przesłanki wykluczenia na

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia - wykaz osób

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenie – wykaz robót

Załącznik nr 4 - Przedmiar

Załącznik nr 5 – Decyzja znak: Z-III.5142.68.1.2024 z dnia 21 marca 2024 r.

Załącznik nr 6– Decyzja Nr AB.6740.83.2024 z dnia 05.04.2024 r.

Załącznik nr 7 - Projekt zagospodarowania terenu - do wglądu u Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolicka pw. Św. Leonarda w Tyszowcach

Załącznik nr 8 – Projekt architektoniczno – budowlany - do wglądu u Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolicka pw. Św. Leonarda w Tyszowcach.

Zatwierdzam:

(-) Proboszcz Ks. Piotr Kawecki